附件

内蒙古博物院国际博物馆日

《数智人系统升级》项目内容

在第47个国际博物馆日的到来之际，博物院数智人2.0版本将在此节日发布，以更好地服务于广大观众和博物院事业。此次升级将围绕以下几个方面展开：一是优化数智人的交互体验，增加大模型对话功能，使其更加自然、流畅，能够更好地理解并回应观众的问题；二是丰富数智人的预设知识库，使其能够更全面地介绍博物院的藏品、展览、历史等信息；三是数智人的个性化形象和背景更换升级，满足不同观众的审美需求，提升数智人的逼真度和观感。四是增设数字屏体验区域，通过设置清晰的标识和指示牌，方便用户跟数智人进行沟通并快速找到所需的功能。五是同步更新VR精品文物展的数智人讲解形象。六是制作数智人北疆文化宣传视频，创新性地将数智人与北疆文化相结合，为观众带来全新的视听体验。

数智人升级方案确定后，将严格按照内容要求，围绕优化数智人交互体验，并结合专家的意见，进行深化升级工作。该项目经费不超于79000元。

具体要求：

- 技术服务：

2D真人形象定制：云服务，支持文本驱动

数智人形象服务：形象授权等

真人音色复刻：云服务

混元大模型接入：腾讯混元大模型高级版

数字屏背景更换：数智人背景图

运维及人工：数据采集更新知识库梳理服务、数据库维护及技术维护

工作人员：

1、项目总负责人：负责项目总体设计和组织协调。

2、项目具体负责人：负责业务衔接、项目管理、技术管理、质量管理和组织协调

3、开发技术人员：负责系统的开发以及业务系统的衔接工作

4、系统实施人员：系统实施上线、系统配置以及系统调试等相关技术管理、组织协调

5、软硬件基础设施管理员：负责平台建设所需计算、存储、网络等资源的分配与管理

6、文档管理员：负责收集、整理并制定项目各阶段的重要文档

7、设计技术人员：负责设计及制作

（二）VR文物展的数智人形象更新：

对现有的VR博物院精品文物展进行数智人讲解形象的同步更新。具体内容如下：

1．对置入现有嵌入数智人形象进行更换。

2．更换配音等。

（三）数字屏体验区设置

为了满足用户实际使用需求，方便用户进行数智人交互操作和体验。具体内容如下：

1.设置清晰的标识和指示牌

2.增加地贴、地标等物料

（四）数智人宣传视频

视频主题：数智人带你游内蒙古博物院（第一期）

视频时长：约2分钟

（五）项目工期：

项目周期：二十天

- 交货：内蒙古博物院

- 项目清单

| 项目 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数智人形象定制 | 2D真人形象定制，云服务,支持文本驱动。 | 1 | 个/年 |
| 数智人形象服务 | 形象授权费等 | 1 | 项 |
| 真人音色复刻 | 云服务 | 1 | 个/年 |
| 混元大模型接入 | 腾讯混元大模型高级版 | 1 | 个/年 |
| 运维及人工服务 | 数据采集更新知识库梳理服务 | 1 | 项 |
| VR文物展的数智人形象更新 | 更新嵌入数智人讲解形象 | 1 | 项 |
| 数智人体验区 | 地贴、地标、指示牌等 | 1 | 项 |
| 互动视频 | 与数智人互动的视频 | 1 | 个 |